附件一：资格预审必要合格条件标准

| 序号 | 内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 提供有效的法定代表人身份证明书或授权委托书（格式见附件二）【提供身份证明书或授权委托书原件】，委托代理人必须为投标人本单位人员，须提供投标截止日前连续6个月投标人为其缴纳的养老保险证明复印件。 |
| 2 | 企业法人营业执照 | 提供有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照【提供营业执照（副本）复印件或扫描件】 |
| 3 | 企业业绩 | 近3年承担过至少1个【博物馆、展览馆、美术馆、剧院类】（≥3000㎡）或商业综合体（≥20000㎡）、公共建筑监理业绩。【提供业绩证明复印件或扫描件及发票扫描件或复印件】 |
| 4 | 企业资质 | 投标人具有工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级，且资质证书处于有效期内。【提供资质证书复印件或扫描件】 |
| 5 | 企业基础管理能力 | 提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001/ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。【提供复印件或扫描件】 |
| 6 | 企业财务状况 | 财务状况良好，近3年平均无亏损。【提供近2021-2023年的财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）及第三方会计师事务所年度审计报告，投标人需提供经过会计师事务所审计签章且签字后的财务报表】。 |
| 7 | 企业诚信度 | 企业信誉良好，在信用中国平台上（http://www.creditchina.gov.cn）无失信记录，没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的不良记录。【提供信用中国网站查询截图件或扫描件】 |
| 8 | 拟派总监人员资质等级及要求 | 大学专科及以上学历，工民建（或类似专业）专业，中级以上职称，国家注册监理工程师，从事监理工作5年以上，担任过1个以上类似建筑规模、项目特征工程的总监理工程师工作。 【提供投标截止日前连续6个月投标人为其缴纳的养老保险证明、相关证件证明复印件或扫描件】 |
| 9 | 拟派项目组成员资质 | 1.安全专业、土建专业、精装展陈专监：大学专科以上学历，具有中级及以上职称或监理工程师资格证书，从事监理工作3年以上，担任过类似工程的监理工作。 2.设备、安装工程专监人员要求：大学专科以上学历，机电、自控、电气等类似专业，具有中级及以上职称或监理工程师资格证书，从事监理工作3年以上，担任过类似工程的监理工作。 3.资料员：大学专科以上学历，具有从业资格证。 4.造价工程师：大学专科以上学历，具有相关从业资格证，从事造价工作3年以上，熟悉土建、装饰、安装专业造价，担任过类似工程的造价过控工作。【提供类似项目组织架构盖章资料及进度款或结算书签字盖章以此作为造价工程师业绩认定】 其中总监及项目组成员业绩要求中类似工程是指【博物馆、展览馆、美术馆、剧院类】（≥3000㎡）或商业综合体（≥20000㎡）、公共建筑； 【提供投标截止日前连续6个月投标人为其缴纳的养老保险证明、相关证件证明复印件或扫描件】 |
| 10 | 投标要求 | 1.在合同约定监理期间，总监、监理工程师、资料员必须专职于本工程，不得再兼任业主其他监理项目部及其他公司监理项目部的任何职务。其中总监、土建专监、安全专监、造价工程师、资料员开工之日开始进场。安装专监预计在开工3个月以后进场，精装展陈专监预计在开工6个月以后进场，实际进场时间以甲方书面通知进场时间为准。 2.监理公司项目部人员变动，须提前7日以书面形式向业主申报，待业主批准后方可实施,且应代之以同等技能的人员,该人员在其前任离岗同时到岗。 3. 监理公司项目部在未得到业主书面批准之前，不得擅自撤离业主项目现场。 4.对于监理公司的人员配置、进场时间要求，若有变动,以业主书面通知为准月到岗率均不少于当月法定工作天数。 - 5.本项目不接受挂靠、分包、转包、联合体单位参与投标，投标人需出具承诺书（格式见附件二） |
| 11 | 其他 | 能提供真实、有效的《采购项目供应商资格审核明细表》（格式见附件二）。招标人在投标有效期内均有权对投标人提供的以上资料（证明和证件的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |

注：1、投标人不满足上述资格条件中的任一项或在本项目涉及的相关行业有不良记录，以及曾为招标人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良履约记录的，其投标将被拒绝。

2、投标人提交的上述资料需真实、有效，且文字清晰、可辨认。所有资料每页均需加盖投标人单位公章。

3、除《附件一》中要求提供的文件外，可以另外提供投标人认为有必要的其他资质文件。